1.2 Техническое задание

Техническое задание (ТЗ) на разработку программного обеспечения – это документ, который содержит подробное описание требований к программному продукту (ПО). Он определяет функциональные и нефункциональные требование, а также спецификации и ограничения, которые должны быть учтены при разработке ПО. ТЗ на разработку автоматизированной системы (АС) создается согласно ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированной системе. Техническое задание на создание автоматизированной системы» и содержит 10 обязательных разделов.

ТЗ на разработку программного продукта в рамках курсовой работы представлено ниже.

- Общие сведения.

- Полное наименование АС и её условие обозначения: Программное обеспечение для исследования методов сортировок (Исследователь сортировок)

- Наименование организации-заказчика: Факультет среднего профессионального образования Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ

Разработчик: студентка группы 24ИСП-1 Ильина София Дмитриевна

- Документ, на основании которого создается АС: Протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграций программных модулей» специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026.

- Плановые сроки:

начало работ – 10.02.2026.

окончание работ – 13.06.2026.

- Цели и назначение создания автоматизированной системы.

- Цели создания АС:

- Понять, как работают разные алгоритмы сортировки, на практике;

- Наглядно показать, как происходит сортировка;

- Выяснить, какой алгоритм работает быстрее на разных массивах (случайных, уже отсортированных, почти отсортированных);

- Сравнить алгоритмы по тому, сколько времени они выполняются, сколько памяти потребляют и сохраняют ли порядок одинаковых элементов.

- Назначение АС:

- использование в учебном процессе для изучения алгоритмов сортировки;

- проведение экспериментов по сравнению алгоритмов сортировки;

- обучение студентов анализу эффективности алгоритмов;

- предоставление инструмента для быстрой проверки работоспособности и корректности алгоритмов сортировки;

- поддержка исследовательской деятельности в области оптимизации алгоритмов сортировки.

- Характеристика объекта автоматизации.

Объектом автоматизации курсовой работы является процесс изучения методов сортировок.

В неавтоматизированном режиме изучение алгоритмов сортировки представляет собой трудоёмкий процесс, требующий значительных временных затрат на ручное написание кода, многократный запуск программ и фиксацию результатов. При этом велика вероятность ошибок при подсчёте количества сравнений и перестановок, особенно при работе с большими массивами данных. Сравнение эффективности различных алгоритмов вручную затруднено из-за необходимости одновременно отслеживать множество показателей, таких как время выполнения, количество операций и потребление памяти. Построение сравнительных графиков без автоматизации требует дополнительных усилий и не всегда даёт наглядное представление о преимуществах и недостатках каждого метода. Всё это делает автоматизацию данной деятельности необходимой для повышения скорости, точности и наглядности учебного процесса.

- Требования к автоматизированной системе.

- Требований к структуре АС в целом:

- модульность – разделение на модули ввода данных, сортировки, анализа и визуализации;

- интерфейс пользователя — графический (GUI) с возможностью выбора алгоритма и параметров сортировки;

- хранение данных — использование временных файлов для сохранения результатов тестов;

- Требования к функциям, выполняемым АС:

- ручной ввод исходных данных;

- выбор алгоритма сортировки из списка;

- выполнение сортировки с измерением времени выполнения;

- подсчёт количества сравнений и перестановок;

- визуализация шагов сортировки;

- сравнение эффективности алгоритмов на одном наборе данных;

- Требования к видам обеспечения АС:

- требования к математическому обеспечению: использование формул для расчёта сложности алгоритмов (O-нотация), статистических методов для анализа результатов;

- требования к информационному обеспечению: организация входных данных в виде текстовых файлов с числовыми массивами, сохранение выходных результатов (отсортированные массивы, время выполнения, количество сравнений и перестановок) в отдельные файлы для последующего анализа;

- требования к лингвистическому обеспечению: русскоязычный интерфейс, комментирование исходного кода на русском языке;

- требования к программному обеспечению: русскоязычный интерфейс, комментирование исходного кода на русском языке;

- требования к техническому: персональный компьютер с процессором частотой не менее 1 ГГц, оперативной памятью от 1 ГБ, предустановленной операционной системой Windows 10;

- требования к организационному: наличие подробной инструкции по запуску и работе с программой, методических указаний для студентов и преподавателей.

- Общие технические требование:

- требования к численности и квалификации пользователей АС: система предназначена для одного пользователя (студента или преподавателя), не требует наличия администратора. Достаточно базовых навыков работы с операционной системой Windows и запуска программ на C++. Обучение работе с системой осуществляется с помощью встроенной справки или инструкции пользователя. Режим работы — однопользовательский, без круглосуточного мониторинга;

- требования к эргономике и технической эстетики: интерфейс должен быть простым и понятным, с четкими подписями кнопок и меню. Используются стандартные элементы управления — кнопки, выпадающие списки, поля ввода. Текст должен быть хорошо читаемым, фон — нейтральным, без излишних отвлекающих элементов.

- требования к защите информации от несанкционированного доступа: поскольку система предназначена для учебных целей и не содержит конфиденциальных данных, сложные механизмы защиты не требуются. Достаточно ограничить доступ к файлам с результатами тестирования на уровне операционной системы.

- Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы.

Этапы разработки АС составлены согласно ГОСТ Р 59793 – 2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания» и представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Этапы разработки АС

| Номер и название стадии | Сроки исполнения | Этапы работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Формирование требований к АС | 10.02.2026 – 17.02.2026 | Проведение анализа предметной области. Изучение существующих алгоритмов сортировки. Определение функциональных и нефункциональных требований к системе. |
| 2 Разработка концепций АС | 18.02.2026 – 25.02.2026 | Определение целей и задач создания системы. Выбор архитектуры приложения. Формирование концепции визуализации процессов сортировки. Определение состава пользователей. |
| 3 Техническое задание | 26.02.2026. – 07.03.2026 | Составление технического задания на создание в соответствии с ГОСТ 34.602-2020 |

Продолжение таблицы 1

| 4 Эскизный проект | 08.03.2026 – 20.03.2026 | Разработка предварительных проектных решений. Создание функциональной схемы системы. Проектирование пользовательского интерфейса. Выбор стека технологий и инструментов разработки. |
| --- | --- | --- |
| 5 Технический проект | 21.03.2026 – 19.05.2026 | Программная реализация архитектуры АС и её модулей: генерации данных, реализации алгоритмов сортировки, сбора метрик, визуализации. Описание структур данных и алгоритмов взаимодействия модулей. Реализация не менее пяти алгоритмов сортировки. Разработка интерфейса пользователя. Интеграция модулей. Проведение модульного тестирования |
| 6 Рабочая документация | 20.05.2026 – 02.06.2026 | Составление эксплуатационной документации (руководство пользователя, рекомендации по внедрению и сопровождению АС, текст программного кода). |
| 7 Ввод в действие | 03.06.2026 – 13.06.2026 | Проведение приёмочного тестирования системы. Сбор и анализ результатов тестирования. Оформление отчёта о тестировании. Защита курсовой работы. |
| 8 Сопровождение АС | 13.06.2026 | Анализ возможности доработки системы. Исправление выявленных ошибок. Подготовка рекомендаций по расширению функционала (добавление новых алгоритмов сортировки, метрик, типов визуализации). |

- Порядок разработки автоматизированной системы.

Разработка ведётся по ГОСТ 34.601-2020 и включает этапы:

- Формирование требований: анализ алгоритмов сортировки, составление технического задания.

- Разработка концепции: выбор методов сортировки, определение критериев эффективности.

- Техническое проектирование: выбор языка C# и программ для написания кода (Visual Studio, Visual Studio Code), разработка структуры программы (отдельные модули для алгоритмов, генерации массивов), настройка взаимодействия между модулями, оформление документации в Microsoft Word.

- Рабочее проектирование: написание кода, реализация сортировок, создание интерфейса, отладка.

- Ввод в действие: тестирование на разных данных, анализ результатов, подготовка инструкции.

- Сопровождение: исправление ошибок, возможное расширение функционала.

- Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы.

- Текущий контроль:

- Проверка соответствия разрабатываемой системы требованиям технического задания;

- Контроль соблюдения сроков выполнения этапов разработки;

- Оценка правильности выбора алгоритмов сортировки и методов их реализации.

- Промежуточное тестирование:

- Проверка работоспособности отдельных модулей (генерация массивов, алгоритмы сортировки, сбор статистики, визуализация);

- Выявление и устранение ошибок на ранних стадиях разработки

- Проверка корректности подсчёта времени выполнения, количества сравнений и перестановок.

- Итоговая приёмка:

- Комплексное тестирование системы в целом на различных наборах данных (случайные, отсортированные, частично отсортированные массивы);

- Проверка выполнения всех заявленных функций (визуализация сортировки, сравнение алгоритмов, вывод статистики);

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие.

Подготовка включает:

- аппаратную;

- программную (ОС, среда выполнения);

- информационную (подготовка тестовых данных);

- организационную (назначение ответственных);

- кадровую (инструктаж пользователей);

- методическую (контрольные примеры).

- Требования к документированию.

Документация должна содержать пояснительную записку, включая:

- техническое задание;

- описание программы;

- руководство пользователя;

- текст программы;

- Источники разработки.

Протокол закрепления тем выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграций программных модулей» специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026.

ГОСТ 34.602-2020. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»

ГОСТ Р59793-2021. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»

СТО 02069024.101-2015. Работы студенческие. Общие требования и правила оформления